# Cahier des charges — StockVite

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | StockVite |
| Compétition | ESIG Tech Arena — Hackathon Développement, phase finale |
| Défi | Défi 1 — Agriculture & Commerce : vente d’urgence de stocks périssables |
| Dépôt | https://github.com/kinganani/stackAI |
| Version du CDC | 1.1 |
| Date | 25 septembre 2026 |
| Statut | Cadrage validé — stack React / Django / PostgreSQL ; vague 1 |

## 1. Objet du document

Le présent cahier des charges définit le besoin, le périmètre, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, les règles métier, les contrats d’intelligence artificielle, les critères d’acceptation et les livrables de StockVite.

Il sert de référence unique pour le développement, la démonstration devant le jury et l’arbitrage des coupes de scope.

En cas de conflit : le présent CDC prime sur les notes de travail ; les invariants de la section 8.1 ne se négocient pas pendant les 48 heures.

## 2. Contexte et problématique

### 2.1 Contexte

En Afrique de l’Ouest, les producteurs maraîchers et les commerçants subissent des pertes liées à la dégradation rapide des denrées (tomates, fruits de saison, bananes, poissons frais). L’absence de mise en relation immédiate avec des acheteurs de proximité (restaurateurs, cantines, ménages, transformateurs) conduit au gaspillage.

Le paiement terrain se fait rarement par carte dans l’application : il passe par Mobile Money ou virement, puis par une capture d’écran, un SMS ou un bordereau. Le vendeur n’a pas d’outil pour vérifier montant, référence et émetteur avant de lâcher le stock.

### 2.2 Situation-problème à traiter

Concevoir une application web/mobile d’urgence permettant à un vendeur ou producteur de :

déclarer rapidement un stock périssable en souffrance ;

géolocaliser l’offre ;

orienter automatiquement les produits vers des acheteurs capables de collecter vite, à prix préférentiel ;

sécuriser l’encaissement via analyse automatique des preuves de paiement réelles ;

anticiper la trésorerie à 30 jours et signaler les transactions suspectes ou en double entrée.

### 2.3 Thèse produit

StockVite n’est pas une marketplace généraliste. C’est un contrôleur de fenêtre de survie :

La collecte n’est autorisée que si la denrée est encore dans sa fenêtre de vie et si la preuve de paiement est crédible.

Deux boucles, une horloge commune :

| Boucle | Séquence | Horloge |
| --- | --- | --- |
| Denrée | Photo → fraîcheur → heures restantes → prix dégressif → matching → réservation | expires_at |
| Argent | Montant dû figé → preuve hors app → OCR/NLP → fraude → verdict → collecte | reserved_until |

Couplage : le prix alimente le montant dû ; le montant dû alimente le contrôle OCR ; encaissements + réservations vivantes + stock encore vendable alimentent la projection de caisse Cash(j).

## 3. Objectifs

### 3.1 Objectifs de la phase finale (règlement)

| ID | Objectif | Indicateur |
| --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Livrer une solution fonctionnelle, exécutable, testable en direct (web, mobile ou hybride) | Parcours vendeur → acheteur → collecte rejouable |
| OBJ-02 | Intégrer au moins une IA non superficielle, utile au problème | 5 briques IA liées aux deux boucles (section 7) |
| OBJ-03 | Parcours utilisateur complet : accès, métier, stockage, IA | Auth, offres, preuves, caisse persistées |
| OBJ-04 | Code source sur GitHub, propre et documenté | Dépôt kinganani/stackAI + README |
| OBJ-05 | Démonstration 10 minutes, manipulation réelle | Script Demo Day (section 16) |

### 3.2 Objectifs métier

| ID | Objectif |
| --- | --- |
| OBJ-M1 | Réduire le délai entre « stock en souffrance » et « acheteur en route » |
| OBJ-M2 | Justifier un prix préférentiel par l’urgence réelle (fraîcheur), pas par un rabais arbitraire |
| OBJ-M3 | Empêcher de livrer un stock sur une preuve recyclée, sous-payée ou incohérente |
| OBJ-M4 | Rendre visible une tension de trésorerie à 30 jours avant le prochain gaspillage |

## 4. Périmètre

### 4.1 Découpage en vagues (décision d’équipe)

On implémente d’abord les trois fonctionnalités clés du brief. Le reste du CDC (vision, tarif IA, OCR paiement, trésorerie) reste spécifié mais passe en vague 2, une fois la vague 1 démontrable bout-en-bout.

Vague 1 — maintenant (P0 build)

| Module | Contenu |
| --- | --- |
| Déclaration rapide | Produit, quantité, localisation/quartier, durée d’expirabilité, adresse de collecte (texte) |
| Matching + notifs | Moteur de correspondance + notifications aux acheteurs dans le rayon |
| Réservation + collecte | Réservation prioritaire + point de RDV / itinéraire |

Pour rester conforme au règlement (« au moins une IA utile »), le moteur de matching (score proximité / urgence / quantité / profil + rayon) est l’IA de la vague 1. Ce n’est pas un simple filtre de distance.

Vague 2 — ensuite (spécifié, pas bloquant) : photo + vision fraîcheur, tarif dégressif, OCR/NLP des preuves, fraude/doublons, dashboard trésorerie 30 j, bouton « +6 h ».

### 4.2 Hors périmètre (explicite)

Les éléments suivants sont refusés pendant les 48 heures, même s’ils sont « nice to have » :

Intégration API Wave, Orange Money, MTN MoMo, Moov ou banque (PSP).

Paiement carte / escrow / compensation.

Applications natives stores (iOS / Android).

Chatbot conversationnel générique.

Logistique froide, flotte, tracking GPS continu du livreur.

Multi-rôles sur un même compte, back-office admin riche.

Facturation OHADA / comptabilité complète.

Notation vendeur, messagerie, i18n anglaise.

Le paiement (OCR, trésorerie) est vague 2 : il n’est pas dans le build actuel.

### 4.4 Stack technique imposée

| Couche | Choix | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js (SPA, Vite) | UI vendeur/acheteur, carte, confirmation RDV |
| Backend | Python Django + Django REST Framework | Auth, métier, matching, API JSON |
| Base de données | PostgreSQL | profiles, stocks, reservations (et tables vague 2 plus tard) |
| Carte | Leaflet côté React | Visualisation du rayon ; GPS / pin / quartier |
| Itinéraire | Lien Google Maps | https://maps.google.com/?q={lat},{lng} — pas de moteur de trajet |
| Notifications vague 1 | Polling HTTP (quelques secondes) | Django Channels / WebSocket = option ultérieure |

Le frontend ne parle jamais à PostgreSQL. Toute règle métier (matching, lock, droits) s’exécute dans Django.

### 4.5 Zone de démo

Cible fonctionnelle : Abidjan (quartiers seed : Adjamé, Yopougon, Cocody, Abobo, Treichville, Marcory, Plateau, Koumassi). Devise : FCFA (XOF), montants entiers.

## 5. Parties prenantes et acteurs système

| Acteur | Intention | Interdit |
| --- | --- | --- |
| Vendeur / producteur | Déclarer, tarifer, voir preuves de ses réservations, trancher un review, suivre la caisse | Voir les preuves des autres vendeurs ; modifier amount_due après lock |
| Acheteur (resto, cantine, ménage, transformateur) | Voir les offres dans son rayon, réserver, déposer une preuve, se rendre au RDV | Forcer un verdict accepted ; voir le stock hors matching |
| Service applicatif (Django) | API REST, matching, lock SQL, secrets IA | Exposer SECRET_KEY / GEMINI_API_KEY au client |
| Compte démo / jury | Rejouer le parcours seed | Compte admin Django hors démo publique |

Contrainte v1 : un utilisateur = un seul rôle.

## 6. Exigences fonctionnelles

Les identifiants EF-xx sont des critères de recette. Statut P0 = obligatoire pour le Demo Day.

### 6.1 Accès et profils

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-01 | L’utilisateur s’authentifie (email / mot de passe comptes seed acceptés pour la démo). | P0 |
| EF-02 | À l’inscription ou au premier login, le rôle seller ou buyer est choisi et persistant. | P0 |
| EF-03 | Le profil stocke : nom, quartier, coordonnées (GPS ou centroïde quartier), radius_km (défaut 5), buyer_type si acheteur, momo_alias si vendeur. | P0 |
| EF-04 | Les routes vendeur / acheteur sont gardées selon le rôle. | P0 |

### 6.2 Déclaration d’urgence

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-10 | Le vendeur déclare un stock en ≤ 30 s : produit, quantité, unité, quartier/GPS, durée d’expirabilité, adresse de collecte en texte libre (adresse_collecte, ex. « Marché de Bè, devant la pharmacie »). Pas de géocodage d’adresse. | P0 |
| EF-11 | Une photo peut être prise (caméra) ou importée. Si la caméra est refusée, un fichier image reste possible. | P0 |
| EF-12 | Si le GPS est refusé, un sélecteur de quartier Abidjan + pin carte suffit. | P0 |
| EF-13 | L’offre passe draft → live à la publication. | P0 |
| EF-14 | Le vendeur peut annuler une offre live / partial (cancelled) : les locks non accepted sont libérés. | P0 |

### 6.3 Fraîcheur et tarif

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-20 | Sur photo, le système estime un score de fraîcheur / maturité et hours_left. | P0 |
| EF-21 | hours_left est borné par catégorie (ex. poisson ≤ 12 h, tomate ≤ 72 h, banane ≤ 96 h). | P0 |
| EF-22 | En cas d’échec IA, le vendeur saisit manuellement les heures ; l’échec est tracé. | P0 |
| EF-23 | Le prix publié suit published_price = round(market_price × clamp(hours_left / hours_ref, 0.35, 1)). | P0 |
| EF-24 | Le vendeur peut surcharger le prix proposé ; la surcharge est tracée. | P1 |
| EF-25 | Un mismatch photo / catégorie déclarée à haute confiance lève un flag (ne bloque pas forcément la publication). | P1 |

### 6.4 Matching et découverte

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-30 | Un acheteur ne voit une offre que si distance Haversine ≤ radius_km et offre live/partial et non expirée. | P0 |
| EF-31 | Un score s ∈ [0,1] est affiché avec une phrase d’explication : 0.45×prox + 0.25×urgence + 0.20×qty_fit + 0.10×profile_fit. | P0 |
| EF-32 | Carte Leaflet (React) + liste des offres visibles. | P0 |
| EF-33 | Notification in-app (Realtime ou polling ≤ 4 s) lorsqu’une offre entre dans le rayon. | P1 |
| EF-34 | Les 3 meilleurs scores d’une offre reçoivent une fenêtre pending_priority de 8 minutes. | P0 |

### 6.5 Réservation et rendez-vous

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-40 | L’acheteur réserve une quantité ≤ qty_available. | P0 |
| EF-41 | Le lock de stock est atomique (Django select_for_update en transaction). Deux réservations concurrentes : une réussit, l’autre reçoit une erreur 409. | P0 |
| EF-42 | amount_due = qty × unit_price_snapshot. Le snapshot est le published_price au moment du lock. Il ne change plus. | P0 |
| EF-43 | À la confirmation de réservation, l’écran affiche stocks.adresse_collecte et un lien d’itinéraire https://maps.google.com/?q={lat},{lng} construit à partir des coordonnées GPS déjà utilisées pour le matching. Aucun calcul d’itinéraire routier, aucun géocodage. Le point de collecte est celui du vendeur, saisi à la déclaration. | P0 |
| EF-43b | adresse_collecte est obligatoire à la publication du stock (texte non vide). Les lat/lng du stock servent au matching et au lien Maps ; ils ne sont pas recalculés depuis le texte. | P0 |
| EF-44 | Expiration du timer de réservation : lock libéré, offre live/partial rétablie. | P0 |
| EF-45 | Confirmation de collecte (vendeur et/ou acheteur) après paiement accepted. | P0 |
| EF-46 | No-show : statut no_show, stock relâché. | P1 |

### 6.5.1 Liaison producteur ↔ acheteur (RDV / itinéraire — MVP)

Le jury exige ce module. Implémentation minimale et figée :

À la déclaration : le vendeur saisit un point de collecte en texte simple, stocké dans stocks.adresse_collecte. Exemple : « Marché de Bè, devant la pharmacie ». Pas d’API de géocodage, pas d’autocomplete d’adresse.

Les GPS du matching (stocks.lat, stocks.lng : pin, GPS appareil ou centroïde de quartier) restent indépendants du texte. Ils servent à : (a) le rayon / le score, (b) fabriquer le lien Maps.

À la réservation : l’écran de confirmation affiche en grand adresse_collecte, puis un bouton / lien

https://maps.google.com/?q={lat},{lng}

C’est l’« itinéraire » du CDC : Google Maps ouvre le point ; on ne code pas de polyline ni d’ETA.

Ce que ce n’est pas : un point milieu acheteur–vendeur, un GPS temps réel, un recalcul d’adresse à partir du texte.

Vendeur déclare → stocks(adresse_collecte, lat, lng)
Acheteur dans le rayon réserve → lock
Écran confirmation → texte adresse_collecte + lien Maps(lat,lng)

### 6.6 Preuves de paiement (OCR / NLP)

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-50 | L’acheteur dépose une preuve : image (capture MoMo, photo de bordereau) et/ou texte SMS collé. | P0 |
| EF-51 | Le système extrait : canal, montant entier, devise, payment_ref, émetteur, destinataire, datetime, confiance. | P0 |
| EF-52 | Les champs extraits sont affichés et corrigeables avant soumission finale du verdict automatique. | P0 |
| EF-53 | Canaux reconnus : wave, orange_money, mtn_momo, moov, bank_transfer, unknown. | P0 |
| EF-54 | Normalisation : espaces insécables, F / FCFA / XOF → montant entier XOF. | P0 |
| EF-55 | Une réservation a au plus une preuve accepted. | P0 |
| EF-56 | Fallback : saisie manuelle montant + référence si OCR indisponible ; les règles de fraude s’appliquent quand même. | P0 |

### 6.7 Fraude et authenticité

| ID | Exigence | Priorité | Sévérité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EF-60 | payment_ref déjà utilisé sur une preuve accepted → rejet. | P0 | Bloquant |  |  |
| EF-61 | Écart relatif ` | amount − amount_due | / amount_due > 1 %` → rejet. | P0 | Bloquant |
| EF-62 | paid_at hors [création résa, reserved_until + 2 h] → rejet. | P0 | Bloquant |  |  |
| EF-63 | Hash perceptuel trop proche d’une preuve déjà accepted → rejet (preuve recyclée / recadrée). | P0 | Bloquant |  |  |
| EF-64 | Confiance OCR < 0,4 → rejet ; entre 0,4 et 0,7 → review. | P0 | Bloquant / souple |  |  |
| EF-65 | Destinataire n’approxime pas momo_alias du vendeur → review. | P0 | Souple |  |  |
| EF-66 | Le vendeur peut override_accept avec motif obligatoire, tracé dans l’audit. | P0 | Exception |  |  |
| EF-67 | L’UI explique le rejet en français (dû vs lu, doublon, etc.). | P0 | UX |  |  |

### 6.8 Trésorerie 30 jours

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-70 | Le vendeur dispose d’un dashboard de caisse projetée j = 0..30. | P0 |
| EF-71 | Cash(j) est une formule (pas une invention LLM) : solde + encaissements confirmés + attendus des résas accepted + espérance du stock non vendu − burn fixe de démo. | P0 |
| EF-72 | p_sell = clamp(max_match_score × hours_left/hours_ref, 0.05, 0.9) pour l’espérance du non-vendu. | P0 |
| EF-73 | Alerte « tension » si min Cash(j) < seuil (seuil seed : 150 000 FCFA). | P0 |
| EF-74 | Liste des alertes fraude / doublons liées à ce vendeur. | P0 |
| EF-75 | Un commentaire LLM de 2 phrases est optionnel pour le pitch ; il ne remplace pas le chiffre. | P1 |

### 6.9 Mode démonstration

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-80 | Compte vendeur et comptes acheteurs seed (resto proche, ménage hors rayon). | P0 |
| EF-81 | Offres seed (dont tomates ~14 h, poisson bientôt expiré). | P0 |
| EF-82 | Trois preuves types : OK, doublon, mauvais montant. | P0 |
| EF-83 | Bouton « +6 h » : incrémente clock_offset_hours, recalcule hours_left / published_price / Cash(j) ; ne modifie pas amount_due des réservations déjà lockées. | P0 |
| EF-84 | Le bouton n’existe que si DEMO_MODE est actif ; action journalisée. | P0 |
| EF-85 | Commande de reset du jeu de démo. | P1 |

## 7. Exigences d’intelligence artificielle

### 7.1 Principe directeur (règlement)

L’IA n’est pas un ajout cosmétique. Chaque brique change une décision métier (publier, matcher, tarifer, lâcher le stock, alerter la caisse).

Interdit : chatbot générique ; laisser le LLM écrire directement les tables métier ; afficher un score sans règle reproductible.

### 7.2 Briques

| ID | Brique | Entrée | Sortie | Décision métier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-A | Vision fraîcheur | Photo + catégorie + now | JSON : product_guess, ripeness 1–5, hours_left, spoilage_risk, defects[], confidence, rationale | Fenêtre de vie + tarif |
| IA-B | Matching | Offre + profils acheteurs | Score déterministe + phrase | Visibilité et priorité 8 min |
| IA-C | Tarif dégressif | hours_left, market_price, hours_ref | published_price entier FCFA | Prix préférentiel justifié |
| IA-D | OCR/NLP paiement | Image et/ou SMS | JSON : canal, montant, réf, émetteur, payee, paid_at, confidence, missing_fields[] | Extraction pour le verdict |
| IA-E | Fraude + trésorerie | Sortie OCR + ledger | Verdict + Cash(j) + alertes | Lâcher / retenir le stock ; tension 30 j |

IA-B, IA-C et IA-E (chiffres) sont déterministes. IA-A et IA-D utilisent Gemini (vision / texte) avec schéma JSON strict.

### 7.3 Contrat d’intégration IA

| ID | Exigence |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IA-01 | Clé modèle uniquement côté Django (jamais dans le bundle React). |  |  |
| IA-02 | Toute invocation est append-only dans ai_analyses (kind = freshness \ | ocr \ | forecast). |
| IA-03 | Timeout 12 s → retry unique température 0 si JSON invalide → fallback manuel. |  |  |
| IA-04 | En démo, 3 photos denrée et 3 preuves pré-analysées en cache pour parer une panne réseau. |  |  |
| IA-05 | Le mapping vers stocks / payment_proofs est un whitelist de champs ; le texte libre du reçu ne peut pas injecter une instruction. |  |  |

## 8. Règles métier et invariants

### 8.1 Invariants non négociables

qty_available ≥ 0 et qty_available ≤ qty_initial.

Le lock de quantité se fait dans une transaction Django (select_for_update + qty_available >= demandé). Pas de « lire puis écrire » sans verrou.

amount_due est immuable après création de la réservation.

payment_ref unique dès qu’il est non nul.

Au plus une preuve accepted par réservation.

Collecte autorisée seulement si preuve accepted ou override_accept audité.

Le LLM n’écrit pas le métier.

Montants en entiers FCFA (pas de flottants monétaires).

### 8.2 États

Offre : draft → live → partial → exhausted \| expired \| cancelled.

Réservation : pending_priority → pending_payment → proof_review \| accepted \| rejected \| expired \| no_show.

Preuve : accepted \| review \| rejected \| override_accept.

### 8.3 Paramètres par défaut (démo)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| radius_km | 5 |
| Fenêtre priorité top-3 | 8 minutes |
| Fenêtre paiement | 20 minutes (ajustable) |
| Plancher prix | 35 % du prix marché |
| Tolérance montant | 1 % |
| Seuil tension caisse | 150 000 FCFA |
| hours_ref tomate / poisson / banane | 36 h / 8 h / 48 h |

## 9. Exigences d’information (données)

### 9.1 Entités

| Entité | Rôle |
| --- | --- |
| profiles | Identité, rôle, geo, rayon, type acheteur, alias MoMo |
| stocks | Stock d’urgence ; champs vague 1 : produit, qty, quartier, lat/lng, expirabilité, `adresse_collecte`. (Le mot « offre » à l’UI = une ligne stocks.) |
| reservations | Lock, snapshot de prix, RDV, timers |
| payment_proofs | Fichier, OCR, phash, verdict, flags |
| cash_events | Flux attendus / confirmés / extournes |
| ai_analyses | Traçabilité jury (jamais écrasée) |
| audit_logs | Overrides, +6 h, annulations |

### 9.2 Conservation et vie privée

Buckets / media Django privés (photos produit et preuves, vague 2) ; pas de fichiers servis en listable.

Pas d’indexation publique des captures (PII : téléphones, noms).

Vague 1 : pas d’upload ; adresse_collecte est du texte, échappé à l’affichage.

## 10. Exigences d’interface

### 10.1 Écrans P0

| Écran | Acteur | États à couvrir |
| --- | --- | --- |
| Login / rôle | Tous | Erreur auth |
| Déclarer une offre | Vendeur | Caméra off, GPS off, timeout IA |
| Mes offres | Vendeur | Statuts, preuves en attente |
| Caisse 30 j | Vendeur | Tension, alertes fraude |
| Carte / liste | Acheteur | Vide hors rayon, GPS off |
| Réserver | Acheteur | 409 lock, offre exhausted |
| Dépôt preuve | Acheteur | OK, doublon, mauvais montant, SMS seul |
| Collecte / RDV | Les deux | En attente de preuve, no-show |

### 10.2 Accessibilité démo

Utilisable au pouce sur mobile (React responsive, navigateur). Une PWA n’est pas exigée en vague 1.

Contrastes lisibles en salle (pas de texte dans les images comme unique information).

L’écran de confirmation de réservation affiche adresse_collecte + bouton Maps.

En vague 2 : chaque verdict IA affiche le JSON essentiel pour le jury.

### 10.3 API interne minimale

### 10.3 API REST Django (vague 1, minimale)

Préfixe /api/. JSON uniquement. Auth requise sauf login / register.

| Méthode | Endpoint | Qui | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register/ | Public | Création compte + rôle |
| POST | /api/auth/login/ | Public | JWT (access + refresh) |
| POST | /api/auth/refresh/ | Cookie refresh | Rotation du access token |
| POST | /api/auth/logout/ | Auth | Invalidation refresh |
| GET/PATCH | /api/me/ | Auth | Profil (quartier, rayon, GPS) |
| POST | /api/stocks/ | Vendeur | Déclaration (dont adresse_collecte, lat/lng) |
| GET | /api/stocks/mine/ | Vendeur | Ses stocks |
| POST | /api/stocks/{id}/cancel/ | Vendeur | Annulation |
| GET | /api/stocks/nearby/ | Acheteur | Matching rayon + scores (base du polling notifs) |
| POST | /api/reservations/ | Acheteur | Lock + création résa |
| GET | /api/reservations/{id}/ | Parties | Confirmation : adresse_collecte + maps_url |

Vague 2 : /api/ai/freshness/, /api/ai/ocr/, /api/proofs/, /api/cash/, /api/demo/tick/ (DEMO_MODE uniquement).

## 11. Exigences non fonctionnelles

| ID | Thème | Exigence |
| --- | --- | --- |
| ENF-01 | Plateforme | SPA React utilisable desktop et mobile ; API Django en HTTPS en démo. |
| ENF-02 | Stack | React.js (Vite) + Django (DRF) + PostgreSQL. Carte Leaflet. |
| ENF-03 | IA | Vague 1 : matching déterministe côté Django. Vague 2 : Gemini côté Django seulement. |
| ENF-04 | Performance perçue | Formulaire déclaration immédiat ; matching nearby < 500 ms sur jeu seed. |
| ENF-05 | Concurrence | Double-clic / deux onglets : select_for_update, un 201 et un 409. |
| ENF-06 | Notifications | Polling GET /api/stocks/nearby/ ; pas de dépendance WebSocket en vague 1. |
| ENF-07 | Sécurité | Voir section 12 (prise en charge par l’équipe technique, figée ici). |
| ENF-08 | Observabilité | Logs Django des 4xx/5xx auth et lock ; pas de secrets dans les logs. |
| ENF-09 | Documentation | README : npm frontend, venv + migrate Django, DATABASE_URL, comptes seed. |
| ENF-10 | Qualité | Parcours maître vague 1 sans debugger ; reset seed possible. |

## 12. Architecture et sécurité

### 12.1 Architecture

[React.js (Vite)] --HTTPS JSON--> [Django + DRF]
                                      |
                                      +-- PostgreSQL (ORM Django, pas d’accès front)
                                      +-- (vague 2) client Gemini, secrets .env

Matching, lock, droits : uniquement Django.

Géolocalisation v1 : lat / lng + Haversine en Python ou SQL ; PostGIS hors vague 1.

maps_url calculé par l’API à la lecture de la réservation, pas inventé dans le front (le front peut aussi composer le même pattern, mais la source de vérité est stocks.lat/lng serveur).

### 12.2 Sécurité (responsabilité technique, exigences SEC)

La sécurité n’est pas un module « plus tard » : elle est dans le socle. Décisions figées :

| ID | Contrôle | Mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | Auth | Django + JWT (SimpleJWT) : access token court (~15 min) en mémoire React ; refresh en cookie HttpOnly + Secure + SameSite=Lax (Strict si même site). Jamais de JWT dans localStorage. |
| SEC-02 | Mots de passe | Hasher Django (PBKDF2/Argon2). Politique démo : comptes seed documentés ; en prod min. 8 caractères. |
| SEC-03 | Autorisation | DRF : IsAuthenticated + permissions IsSeller / IsBuyer. Un user = un rôle. Le vendeur ne lit/écrit que ses stocks ; l’acheteur ne voit les stocks nearby (filtre serveur) et que ses réservations. |
| SEC-04 | IDOR | Toute ressource par UUID/pk vérifiée get_object_or_404 + owner. Pas de « id dans l’URL ⇒ accès ». |
| SEC-05 | Injection SQL | ORM Django uniquement. Lock : transaction.atomic() + select_for_update(). Pas de SQL interpolé avec des chaînes utilisateur. |
| SEC-06 | XSS | API JSON ; React échappe le texte (adresse_collecte affiché en texte, pas dangerouslySetInnerHTML). |
| SEC-07 | CSRF | Cookie refresh : endpoint refresh/logout protégés CSRF (double cookie) ou SameSite strict + CORS serré. Les POST métier passent par Authorization: Bearer (access) : pas de CSRF classique. |
| SEC-08 | CORS | Liste blanche : origine du front React uniquement (CORS_ALLOW_CREDENTIALS=True si cookies). Pas de *. |
| SEC-09 | Secrets | SECRET_KEY, DATABASE_URL, clés IA dans .env / variables d’environnement. .env gitignoré. .env.example sans valeurs réelles. DEBUG=False en démo publique. |
| SEC-10 | Headers | SecurityMiddleware Django : SECURE_BROWSER_XSS_FILTER, X-Content-Type-Options=nosniff, Referrer-Policy. HSTS dès HTTPS. |
| SEC-11 | Bruteforce | Throttle DRF sur /api/auth/login/ (ex. 5/min/IP). |
| SEC-12 | Uploads (vague 2) | Taille max, whitelist MIME, stockage hors webroot. Vague 1 : pas d’upload fichier. |
| SEC-13 | Admin | /admin/ Django : comptes staff hors seed jury ; pas de lien dans l’UI publique. |
| SEC-14 | DEMO_MODE | Endpoints tick/reset refusés si DEMO_MODE faux. |
| SEC-15 | Transport | HTTPS en déploiement ; cookies Secure. |

Interdit : clés dans le repo GitHub, DEBUG=True exposé au jury sur internet, endpoints nearby sans auth, matching calculé seulement dans React (contournable).

## 13. Scénarios de recette

### 13.1 Scénario maître vague 1 (obligatoire tant que la vague 2 n’est pas livrée)

Connexion vendeur → déclaration 30 s : produit, quantité, quartier/GPS, durée d’expirabilité, adresse de collecte.

Acheteur dans le rayon voit l’offre (score de matching expliqué) et est notifié ; acheteur hors rayon ne la voit pas.

Réservation → écran : adresse_collecte visible + lien https://maps.google.com/?q=lat,lng.

Deux résas concurrentes sur la dernière unité : une passe, l’autre 409.

Expiration du timer : stock relâché, offre à nouveau réservable.

Le scénario OCR / +6 h / caisse (ancienne version) s’applique à partir de la vague 2.

### 13.2 Scénarios complémentaires

| ID | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| REC-01 | Deux clics Réserver sur la dernière unité | Un 200, un 409 |
| REC-02 | Capture 10 000 F pour un dû 22 400 F | Rejet écart, comparaison à l’écran |
| REC-03 | Gemini timeout | Vague 2 : fallback manuel |
| REC-04 | GPS refusé | Quartier + pin, matching sur centroïde |
| REC-05 | Timer réservation écoulé | Stock relâché, offre à nouveau réservable |
| REC-06 | Override vendeur | Collecte possible + ligne d’audit |

## 14. Livrables

Conformément au règlement des 48 heures :

Application fonctionnelle : frontend React + API Django + PostgreSQL, URL HTTPS, utilisable sur téléphone.

Code source complet sur https://github.com/kinganani/stackAI (historique propre, .env.example, pas de secrets).

Démonstration live + pitch 10 minutes selon le script ci-dessous.

Documentation : le présent CDC, README de lancement, comptes seed.

## 15. Organisation des 48 heures

Priorité actuelle = vague 1 uniquement. L3+ (vision, OCR, caisse) ne commencent que lorsque L1–L2–matching–résa–RDV sont démontrables.

| Fenêtre | Lot | Done when |
| --- | --- | --- |
| H0–H5 | L1 Auth Django + PostgreSQL (stocks.adresse_collecte, lock) | Deux users seed se connectent |
| H5–H16 | L2 Déclaration rapide + carte | Offre visible avec quartier/GPS et expirabilité |
| H16–H28 | L3 Matching + notifications rayon | 2 km oui / 30 km non + score + notif |
| H28–H40 | L4 Réservation prioritaire + RDV / itinéraire | Lock 409, Maps, timer |
| H40–H48 | L5 Seed Abidjan, README, répétition, buffer | Script vague 1 fluide |
| Ensuite | Vague 2 | Vision, tarif, OCR, fraude, trésorerie |

Si retard en vague 1 : polling à la place du Realtime. Ne jamais couper déclaration, matching (score + rayon), notifications, lock 409, RDV/itinéraire.

## 16. Script Demo Day (10 minutes)

| Minutes | Action à l’écran |
| --- | --- |
| 0–1 | Problème : stock qui pourrit, pas d’acheteur assez proche assez vite |
| 1–3 | Déclaration 30 s : produit, qty, quartier, expirabilité |
| 3–6 | Matching : resto dans le rayon notifié ; ménage hors rayon invisible ; score affiché |
| 6–8 | Réservation prioritaire, lock, RDV + itinéraire Maps |
| 8–10 | Double résa 409 ; ce qui vient en vague 2 (vision, preuves, caisse) |

Preuves à laisser visibles : formulaire de déclaration, carte + score, notif, écran RDV.

## 17. Risques et parades

| Risque | Impact | Parade (exigée) |
| --- | --- | --- |
| API vision down | Démo cassée | Cache 3+3 analyses seed |
| GPS salle | Matching vide | Quartier + pin + position simulée |
| Scope 5 IA | App inachevée | Vertical slice L4/L5, pas un moteur bancaire |
| Double réservation | Overbooking | select_for_update (EF-41) |
| Secret commité | Disqualification / trou sécu | .gitignore, .env.example |

## 18. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Fenêtre de survie | Intervalle pendant lequel la denrée est encore vendable et collectable |
| Preuve | Capture, SMS ou bordereau déposé pour un amount_due |
| Lock | Quantité soustraite atomiquement de qty_available |
| Snapshot de prix | Prix unitaire copié sur la réservation, immuable |
| DEMO_MODE | Environnement où l’horloge peut être avancée artificiellement |
| stocks | Table des déclarations d’urgence (une « offre » à l’écran = une ligne) |
| adresse_collecte | Texte libre du point de collecte, saisi par le vendeur, affiché à l’acheteur |
| Itinéraire (vague 1) | Lien Google Maps ?q=lat,lng — pas un calcul de trajet |

## 19. Approbation

Ce cahier des charges v1.1 est la base d’implémentation. Toute demande hors section 4.1 (vague 1) pendant le build en cours est un changement de périmètre.

| Rôle | Nom | Accord |
| --- | --- | --- |
| Équipe projet | — | À viser avant L1 |
| Référent technique | — | — |